**Отчет**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы** **Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области»**

г. Курчатов 05.06.2024г.

1. **Основание контрольного мероприятия:** пункт 1.2. плана работы Контрольно — ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области на 2024 год, утвержденный распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области от 26.12.2023 г. №42.
2. **Предмет** **контрольного мероприятия**: деятельность Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области по использованию бюджетных средств, направленных в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области».
3. **Объекты** **контрольного мероприятия**:

Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

1. **Цели и вопросы контрольного мероприятия:**

4.1. **Цель 1** – анализ нормативного регулирования вопросов осуществления финансирования мероприятий по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области.

**Вопросы:**

4.1.1. Анализ нормативного обеспечения и реализации муниципальной программы Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области».

4.1.2. Анализ выполнения показателей, предусмотренных муниципальной программой Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области».

4.2. **Цель 2** – проверка использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области».

**Воросы:**

4.2.1. Оценка использования бюджетных средств, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд), определение их целевого, эффективного расходования в рамках мероприятий муниципальной программы Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области» за 2023 год.

1. **Проверяемый период деятельности**: 2023 год.
2. **Сроки начала и окончания** проведения контрольного мероприятия на объекте:

с 01.04.2024г. по 27.04.2024 г. На основании распоряжения Контрольно-ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области срок проведения продлен до 17.05.2024г.

1. **В ходе контрольного мероприятия в части анализа нормативного регулирования вопросов осуществления финансирования мероприятий по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области установлено следующее:**

Муниципальная программа Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района от 27.08.2021г. №70 «Об утверждении муниципальной программы Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

В рамках исполнения муниципальной программы бюджетные ассигнования доведены до Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области по следующим направлениям:

-текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения - в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области»;

-прочие мероприятия по благоустройству - в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области».

Решением Собрания депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района от 20.12.2022г. №97 «О бюджете МО «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утвержден объем бюджетных ассигнований на 2023 год на реализацию муниципальной программы в размере 765 457 рублей.

Решением Собрания депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района от 26.12.2023г. №130 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района от 20.12.2022г. №97 «О бюджете МО «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы увеличен на 1 343 465,91 рублей и утвержден в сумме 2 108 922,91 рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 2 108 922,91 рублей – средства местного бюджета.

Паспортом муниципальной программы (в редакции постановления от 23.01.2023г. №18 и постановления от 21.02.2024г. №8) выделено две подпрограммы (при этом в текстовой части «Обоснование выделения подпрограммы» указана только подпрограмма 3):

-подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области».

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области» (редакция постановления от 23.05.2022г. №51) осуществлена в 2022 году. В 2023 году ресурсное обеспечение и реализация мероприятий по вышеуказанной подпрограмме не предусмотрены.

В нарушение пункта 21 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, утвержденных постановлением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области от 18.07.2017г. №126 (далее – Методические указания), муниципальной программой поставлены задачи «Координирование территориальных зон, предусмотренных правилами землепользования и застройки» и «Координирование границ муниципального образования», решение которых не может быть обеспечено результатами реализации непредусмотренных мероприятий.

Также, в нарушение пунктов 24-26 Методических указаний в таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения» выделен показатель – количество освоенных территорий за счет координирования территориальных зон, предусмотренных правилами землепользования и застройки, а также координирования границ муниципального образования, со значением в 2023 году 57%.

Вышеуказанный показатель не имеет должного смысла, поскольку нет мероприятий, соответственно и результатов, которые могут быть оценены.

При этом Контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области отмечает, что используемые показатели (индикаторы) «Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года» и «Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании» не способны в достаточной мере оценить результаты реализации всех направлений расходования бюджетных средств в рамках основного мероприятия подпрограммы 3.

 Пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ установлено, что государственные программы субъекта РФ (муниципальные программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные программы субъекта РФ (муниципальные программы) подлежат утверждению в сроки, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (местной администрацией). Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ, а также представительные органы муниципальных образований вправе осуществлять рассмотрение проектов государственных программ субъектов РФ, муниципальных программ и предложений о внесении изменений в государственные программы субъектов РФ, муниципальные программы в порядке, установленном законодательством субъектов РФ, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

В соответствии с пунктом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, утвержденного постановлением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области от 10.07.2017г. №114, изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Собрания депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области о внесении изменений в Решение Собрание депутатов об утверждении бюджета на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в утвержденную муниципальную программу (редакция постановления от 21.02.2024г. №8) осуществлено Администрацией с нарушением требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и пункта 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, утвержденного постановлением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области от 10.07.2017г. №114.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области» определено два показателя (индикатора), представленных в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Утвержденные значения показателей (индикаторов) на 2023 год** |
| 1 | Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года | % | 65 |
| 2 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 16 |

Согласно данным годового отчета о реализации и эффективности муниципальных программ муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области за 2023 год эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области» оценена как высокая (составила 100%).

Полученный результат оценки реализации и эффективности муниципальной программы представляет собой процент исполнения кассовых расходов к утвержденным показателям и не может в полной мере оценить эффективность реализации муниципальной программы.

В соответствии с пунктом 25 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы должен содержать сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В нарушение вышеуказанного Порядка эффективность реализации муниципальной программы не может считаться высокой, поскольку по определенным целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы отсутствуют сведения об их достижении.

1. **Проверка использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области»** **показала следующее:**

В соответствии с данными Администрации исполнение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области» за 2023 год составило 2 108 922,91 рублей.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках мероприятий проверяемой муниципальной программы осуществлена на основании пункта 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ) путем заключения контрактов (договоров) с единственным поставщиком.

В проверяемом периоде Администрацией заключено 16 контрактов (договоров) на общую сумму 2 108 922,91 рублей.

В ходе проведения оценки использования бюджетных средств, направленных на закупку товаров, работ и услуг по основным направлениям муниципальной программы установлено:

* 1. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в отсутствие оснований применения пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ, Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области заключен контракт энергоснабжения от 25.01.2023г. №4630401910 на сумму 110 000 рублей и контракт энергоснабжения от 17.07.2023г. №4630401938 на сумму 150 000 рублей, содержащие условия о распространении их действий на отношения сторон, возникшие до их подписания (заключения).Так, пунктом 11.1. указанных контрактов предусмотрено вступление их в силу с момента подписания (25.01.2023г. и 17.07.2023г.) и распространение действий контрактов на отношения сторон, возникшие с 00 часов 00 минут «01 января 2023г.».
	2. Администрацией заключен договор поставки товаров (кабель медный черный, кронштейн анкерный, комплект промежуточный подвески, зажим анкерный, зажим ЗОИ) от 26.04.2023г. №2023/5 на сумму 39 892 рубля.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2. «Порядок поставки и приема товаров» указанного договора датой поставки товара считается дата приемки товара Покупателем в соответствии с товарной накладной.

Однако в соответствии с подпунктом 3.2. пункта 3. «Цена товара и порядок расчетов» договора Покупатель оплачивает поставленный товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета на оплату.

Счет на оплату может быть выставлен любой датой с момента заключения (подписания) договора, при этом не означать дату поставки товара.

Таким образом, подпункт 3.2. пункта 3. «Цена товара и порядок расчетов» договора поставки товаров от 26.04.2023г. №2023/5 составлен с нарушением норм подпункта 2 части 13.1. Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

* 1. Администрацией заключен договор на оказание услуг по развитию сетей наружного освещения от 15.05.2023г. №4600/01737/23/42356411 на сумму 255 674 рублей, предметом которого является установка светильников с кронштейном.

Согласно подпункту 3.3. оплата по договору производится в следующем порядке:

-авансовый платеж в размере 30% стоимости оказанных услуг/выполненных работ - в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора;

-окончательный платеж в размере 70% стоимости оказанных услуг/выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта об оказанных услугах и предоставления счета-фактуры, т.е. не позднее 20 сентября 2023 года (счет-фактура и акт приема-передачи оказанных услуг от 12.09.2023г.).

Администрацией произведен окончательный платеж за оказанные услуги в сумме 178 971,80 рублей (70% от суммы договора) платежным поручением №116079 от 28.09.2023г.

Таким образом, Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области в нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, подпункта 3.3. договора на оказание услуг по развитию сетей наружного освещения от 15.05.2023г. №4600/01737/23/42356411 не соблюдены сроки оплаты оказанных услуг по платежному поручению №116079 от 28.09.2023г. на сумму 178 971,80 рублей (просрочка составила 6 рабочих дней).

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, условиями пунктов 5.1. и 5.2. договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предъявления соответствующего требования, от суммы акта приема-передачи результатов оказанных услуг за каждый день просрочки.

На основании изложенного вышеуказанное нарушение содержит риски неэффективного расходования средств местного бюджета в сумме пени 620,43 рублей.

Кроме того, Контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области отмечает, что содержание пункта 5.2. договора не увязано с существенными условиями договора, к которым относятся порядок и сроки оплаты за товары, работы или услуги.

Так, пункт 5.2. договора обязывает заказчика, в случае просрочки оплаты оказанных услуг, оплатить неустойку от суммы акта приема-передачи результатов оказанных услуг, не учитывая того, что порядок расчетов предполагает перечисление авансового платежа в размере 30%, который Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области был произведен своевременно, без нарушения сроков.

4. Администрацией заключен договор от 19.10.2023г. №13 на сумму 209 000 рублей, предметом которого является обустройство мест (площадок) для бесконтейнерного способа с централизованными точками сбора ТКО.

Перечень работ (приложение к договору от 19.10.2023г. №13) включает:

-подготовку мест (площадок, размером 9 кв. м.: скос травы, уборка мусора, снятие (выравнивание) грунта) – 14 шт. на сумму 28 000 рублей;

-завоз песка – 17 машин на сумму 127 500 рублей;

-планирование мест (площадок размером, 9 кв. м.) – 20 рабочих часов на сумму 53 500 рублей.

В соответствии с подпунктом 3.2. договора заказчик оплачивает фактически выполненные работы на основании надлежаще оформленного и подписанного сторонами акта приемки выполненных работ.

Исходя из норм части 1 и части 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, обязательными реквизитами которого являются сведения о перечне и объеме оказанных услуг, выполненных работ.

В нарушение части 1 и части 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области подписан акт приемки выполненных работ от 13.11.2023г. по договору от 19.10.2023г. №13, который не содержит информации о перечне и объеме выполненных работ.

5. В нарушение норм части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ при заключении контрактов в 2023 году Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области не указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

6. В нарушение требований части 4 статьи 93, статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ при заключении контрактов по пункту 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ в проверяемом периоде Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области не осуществлялось обоснование цены ни по одному из контрактов, заключенных с единственным поставщиком.

**9. По итогам контрольного мероприятия**: составлен акт от 20.05.2024г., который подписан Главой Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области Самсоновым В.С. без пояснений и замечаний.

**10. Выводы:**

10.1. **В нарушение** **пункта 21 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, утвержденных постановлением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области от 18.07.2017г. №126 (далее – Методические указания)**, муниципальной программой поставлены задачи «Координирование территориальных зон, предусмотренных правилами землепользования и застройки» и «Координирование границ муниципального образования», решение которых не может быть обеспечено результатами реализации непредусмотренных мероприятий.

* 1. **В нарушение пунктов 24-26 Методических указаний** в таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения» выделен показатель – количество освоенных территорий за счет координирования территориальных зон, предусмотренных правилами землепользования и застройки, а также координирования границ муниципального образования, со значением в 2023 году 57%.

Вышеуказанный показатель не имеет должного смысла, поскольку нет мероприятий, соответственно и результатов, которые могут быть оценены.

Используемые показатели (индикаторы) «Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года» и «Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании» не способны в достаточной мере оценить результаты реализации всех направлений расходования бюджетных средств в рамках основного мероприятия подпрограммы 3.

* 1. Внесение изменений в утвержденную муниципальную программу (редакция постановления от 21.02.2024г. №8) осуществлено Администрацией **с нарушением требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и пункта 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, утвержденного постановлением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области от 10.07.2017г. №114.**
	2. Оценка реализации и эффективности муниципальный программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области» за 2023 год осуществлена **с нарушением Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.**
	3. **В нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ**, в отсутствие оснований применения пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ, Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области заключен контракт энергоснабжения от 25.01.2023г. №4630401910 на сумму 110 000 рублей и контракт энергоснабжения от 17.07.2023г. №4630401938 на сумму 150 000 рублей, содержащие условия о распространении их действий на отношения сторон, возникшие до их подписания (заключения). Так, пунктом 11.1. указанных контрактов предусмотрено вступление их в силу с момента подписания (25.01.2023г. и 17.07.2023г.) и распространение действий контрактов на отношения сторон, возникшие с 00 часов 00 минут «01 января 2023г.».
	4. Подпункт 3.2. пункта 3. «Цена товара и порядок расчетов» договора поставки товаров от 26.04.2023г. №2023/5 составлен **с нарушением норм подпункта 2 части 13.1. Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.**
	5. **В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, подпункта 3.3. договора на оказание услуг по развитию сетей наружного освещения от 15.05.2023г. №4600/01737/23/42356411** не соблюдены сроки оплаты оказанных услуг по платежному поручению №116079 от 28.09.2023г. на сумму 178 971,80 рублей (просрочка составила 6 рабочих дней). Нарушение содержит риски неэффективного расходования средств местного бюджета в сумме пени 620,43 рублей.
	6. **В нарушение части 1 и части 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ** Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области подписан акт приемки выполненных работ от 13.11.2023г. по договору от 19.10.2023г. №13, который не содержит информации о перечне и объеме выполненных работ.
	7. **В нарушение норм части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ** при заключении контрактов в 2023 году Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области не указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
	8. **В нарушение требований части 4 статьи 93, статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ** при заключении контрактов по пункту 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ в проверяемом периоде Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области не осуществлялось обоснование цены ни по одному из контрактов, заключенных с единственным поставщиком.
1. **Предложения:**

Главе Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области – Самсонову В.С. предложено:

1. **Направленные представления, материалы:** Главе Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области Самсонову В.С. направлено представление об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия.